4月14日第三次会议内容

一、上周总结：

上周组内完成情况很不好，基本上没有什么进展，我总结了一下原因有以下几点

1、组长总结完成太晚，任务布置周五才发到群里。

2、组内人员缺乏积极性，没有主动接受并完成任务的动力

3、前端开发人员只有一个并且他有另外的活动，前端页面迟迟没有完成，前端页面工作量有些大

4、对工作完成进度过于乐观，毕竟语言不熟悉，开发环境大部分人员未安装成功。

二、基于以上情况，本周经组内会议讨论决定进行以下改动：

1、组长需提前完成任务布置，并且需督促各方面进度

2、试行任务难度分级制度，组员最后加分与完成任务难度与情况挂钩，提高组员的积极性

3、前端可以先用软件画简陋页面先试用，后期前端页面完成时再进行替换

4、适当放宽任务完成期限，给予组员学习的时间，但会降低任务评价

三、任务分配

1、数据库的建立 刘子皓1.0

2、 登录许红林 1.0，

3、修改密码周硕 1.0、

4、学籍信息的增删改查 吴亚纬4.0

5、日志文件 吴灏兵（未知），

6、系统访问量统计 郝鹏程（未知），

7、添加课程1.0 刘子皓