第八教学周

1. 召开团会议

发现任务进行缓慢，由于成员实力不同，部分小组未能很好的完成任务。

商定二次分组，名单如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分组 | 前端 | 后端 | 前后端交互 |
| 排课 | 李梅 | 牟科浩、张熠坤、温碧凡 | 赵梓伟（文档） |
| 选课 | 王宇剑、贾梦楠、柴兆颖 | 郭冲、史淳静 | 郭海涛（文档） |
| 成绩 | 王诗媛、袁奎 | 许人杰、孟章希 | 李霄（文档） |
| 毕设 | 汪家骏及组内前端 | 席翔及组内后端 | 高天一（文档） |
| 后台 | 何伟勋、吴灏兵、许红林、刘烨、张书茂、王泽、何章灿 | 刘子皓、吴亚纬 | 郝鹏程（文档）、周硕（文档） |

采取横纵向分组方式，任务到人，让成员更有责任感。

1. 各小组召开会议

排课：

讨论排课思路与方法，反思漏洞，设计排课用的多个四维数组

选课：

反思原因，明确任务与责任，进行任务推进。

成绩：

开会解决bug和细节问题，提出各自的建议探讨是否能使系统设计得更加完善

毕设：

讨论解决发现的问题，反思原因。

后台：

用户登录：基本功能实现，后续会进一步改进

修改密码：无太大进展

学籍信息的增删改查：基本功能实现，后续会进一步改进

日志文件：正在查询相关资料，无太大进展

系统访问量统计：完成其中部分功能

1. 前后端开会

前端：

商讨前端内容，统一部分内容。

后端：

商讨后端内容，数据库内容，发现各组数据库存在问题。